2354093 李雪菲

Scrum 是⼀种敏捷开发过程模型，强调灵活性、⾃组织和快速迭代，适⽤于需求变更频繁、时间紧迫的项⽬。

- 三个角色

- Product Owner ：指导⽼师 职责：定义需求优先级并维护待定项。

- Scrum Master ：⼩组组⻓ 职责：确保 Scrum 流程顺畅，移除障碍。

- 团队成员：其他⼩组成员 流程 职责：负责具体任务的开发和测试。

- 流程

- 确定产品待定项（ Backlog ） 定义：产品负责⼈与客⼾沟通，收集并整理需求，⽣成产品待定项列表，并按 优先级排序。

- 举⾏ Sprint 计划会议 定义：团队从产品待定项中选取优先级最⾼的部分，确定当前冲刺周期内的⽬ 标。

- 每⽇ Scrum 例会 定义：每⽇例会（约 15 分钟），团队成员汇报进度并讨论遇到的问题。

- 冲刺（ Sprint ） 定义：在固定时间内（如 30 天）完成分配的具体任务，冲刺期间需求不变。

- Sprint 评审会议 定义：团队向客⼾展⽰已完成的功能，收集反馈。

- 回顾会议 定义：团队总结冲刺期间的优缺点，提出改进措施。

- 演⽰（ Demo ） 定义：完成冲刺后，向客⼾交付可运⾏的功能。

- 核心概念

- 待定项（ Backlog ） : 包含⽤⼾需求或特性的优先级列表，可随时新增或调整优先 级。

- 冲刺（ Sprint ） : ⼀个短期固定周期（通常为 30 天），在此期间完成特定⼯作单元 以满⾜待定项需求。冲刺期间不允许变更，提供稳定的开发环境。

- Scrum 例会 : 每⽇短会（约 15 分钟），团队成员回答三个问题： 上次例会后完成了什么？ 遇到什么困难？ 下次例会前计划做什么？ 例会由 Scrum 主持⼈领导，帮助团队快速发现问题并促进知识共享。

- 演⽰：向客⼾交付软件增量，展⽰已实现功能并接受客⼾评价。演⽰可不包含所有功 能，但必须完成规定的可交付内容。 特点：团队⾃主决定如何完成⼯作并实时调整任务。通过短期冲刺和灵活的待定项管 理，应对需求变更。每⽇例会和演⽰促进团队交流和持续改进。 Scrum 假设开发环境中存在不确定性，提供了⼀种⾼效应对混乱和变化的⽅法，确保 团队在动态环境中持续交付⾼价值产品。

- Scrum 中的四种会议：

- Sprint 计划会议

- Scrum 每⽇站会

- Sprint 评审会议

- Sprint 回顾会议